26/06/2026

Estimados señores:

Reciban un cordial saludo.

Nuestro equipo está conformado por Nicoll Valeria Sabogal en el rol de Product Owner y Líder del Proyecto, Laura Rubiano como Scrum Master y Análisis de Requisitos, Andrés Aroca como Desarrollador del equipo de desarrollo, Sofía Munevar en el rol de Tester, y César Uzcátegui como Diseñador UX/UI. Juntos representamos el proyecto MAREVA, una agencia de viajes digital que centraliza en una sola plataforma todo el ciclo de planificación vacacional en Colombia, con una propuesta dirigida a pequeñas empresas del sector turístico y agencias turísticas.

Hoy, organizar unas vacaciones obliga a sus clientes a abrir decenas de pestañas, perder horas comparando precios y arriesgarse a errores de coordinación. MAREVA resuelve ese problema de raíz: una única plataforma donde el viajero explora destinos, reserva paquetes, contrata su seguro y gestiona todo su viaje sin salir del sistema. Para su empresa, eso se traduce en más ventas, clientes más satisfechos y menos carga operativa.

Nos complace presentarles nuestra propuesta técnica para el desarrollo e implementación de esta solución. Con MAREVA su agencia podrá digitalizar su catálogo de paquetes turísticos, automatizar las reservas, fidelizar a sus viajeros con un sistema de gamificación y obtener reportes en tiempo real, todo bajo una arquitectura robusta, escalable y diseñada para crecer junto a su negocio.

Cordialmente,

Nicoll Valeria Sabogal — Product Owner / Líder del Proyecto

Laura Rubiano — Scrum Master / Análisis de Requisitos

Andrés Aroca — Desarrollador

Sofía Munevar — Tester

César Uzcátegui — Diseñador UX/UI

Teléfono: 300 9654523

Correo electrónico: marevaagenciaturismo@gmail.com

Alcance de la propuesta

El sistema MAREVA busca centralizar en una sola plataforma la exploración, selección y reserva de paquetes turísticos colombianos. La plataforma ofrecerá funcionalidades para:

- Registro e inicio de sesión con bloqueo por intentos fallidos.

- Catálogo de paquetes turísticos con filtros por categoría y motor de búsqueda.

- Detalle del paquete con servicios incluidos y extras opcionales.

- Flujo completo de reserva: selección de viajeros, seguro y confirmación.

- Perfil del usuario con sistema de gamificación (niveles e insignias).

- Sistema de referidos entre clientes.

- Lista de sueños

- Favoritos, historial de búsqueda y notificaciones.

- Encuestas de satisfacción post-viaje.

- Auditoría de acciones del administrador.

Límites de la Propuesta:

- La solución incluye funcionalidades para registro, autenticación, catálogo, reservas, gamificación y administración del sistema.

- Se excluyen integraciones con pasarelas de pago externas en esta etapa.

- El soporte técnico se brindará durante el período acordado según la opción seleccionada.

Valoración de la Situación:

Actualmente, las pequeñas agencias turísticas gestionan sus reservas de forma manual o con múltiples herramientas desconectadas, lo que genera errores, duplicidad de trabajo y pérdida de clientes. MAREVA integra en un solo sistema el catálogo de paquetes, las reservas, los seguros y la fidelización, permitiendo a su agencia competir con estándares digitales modernos sin grandes inversiones en infraestructura.

Idioma del Software:

Español.

Requerimientos Técnicos:

- Servidor con soporte para Python 3 y Flask.

- Base de datos PostgreSQL (13 módulos, más de 35 tablas).

- Navegador web actualizado con acceso a internet.

- Repositorio Git en GitHub para control de versiones.

Tabla de presentación "opciones de propuesta"

| Opción 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fase | Fase o Actividades | Entregables |
| 1 | Levantamiento de requisitos. Análisis funcional. Prototipado HTML/CSS/JS. | Documento de requisitos, historias de usuario y prototipos aprobados. |
| 2 | Desarrollo del sistema web (HTML, CSS, JS, Flask). Módulos de autenticación, catálogo y reservas básicas. | Aplicación web funcional con las funcionalidades esenciales. |
| 3 | Pruebas funcionales y manual de usuario. | Manual PDF. Validación de funcionamiento y entrega final. |

| Costo estimado de la propuesta: $8.500.000 COP | $ 2471,29 USD |
| --- | --- |

| Opción 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fase | Fase o Actividades | Entregables |
| 1 | Igual que la opción 1 + diseño UX/UI completo y modelo de base de datos. | Documento de arquitectura técnica y MER aprobado. |
| 2 | Desarrollo completo con Flask y PostgreSQL. Incluye gamificación, referidos, lista de sueños, encuestas y auditoría. Pruebas de seguridad. | Plataforma web completa. Panel administrativo y sistema de fidelización. |
| 3 | Soporte por 3 meses y canal de ayuda. | Acta de seguimiento técnico. |

| Costo estimado de la propuesta: $16.000.000 COP | $ 4651,84 USD |
| --- | --- |

| Opción 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fase | Fase o Actividades | Entregables |
| 1 | Igual que las anteriores + planificación del despliegue en la nube. | Prototipo web aprobado y plan de despliegue. |
| 2 | Desarrollo con Flask y PostgreSQL en producción. Autenticación con hash bcrypt, protección CSRF. Despliegue en servidor cloud con dominio y HTTPS. | Web funcional en producción. Panel de control y base de datos en la nube. |
| 3 | Soporte extendido por 12 meses. | Soporte técnico continuo y actualizaciones menores. |

| Costo estimado de la propuesta: $28.500.000 COP | $ 8286,09 USD |
| --- | --- |

Condiciones:

- 50 % al inicio del proyecto (firma del contrato y entrega del cronograma).

- 30 % al finalizar la fase de desarrollo (aplicativo funcional y pruebas aprobadas).

- 20 % contra entrega final (documentación completa y soporte habilitado).

Los pagos pueden realizarse por consignación bancaria o transferencia electrónica.

Conclusión:

Invertir en MAREVA es apostarle a la digitalización del turismo colombiano. Su agencia obtendrá una plataforma moderna, segura y fácil de administrar, que le permitirá aumentar sus ventas, reducir costos operativos y ofrecer a sus clientes la experiencia digital que hoy exigen. Cualquiera de las tres opciones garantiza una implementación profesional, respaldada por un equipo ágil, comprometido y con experiencia en análisis y desarrolló de software.

Agradecemos su tiempo y atención. Quedamos a disposición para una presentación personalizada, una demostración del prototipo o cualquier consulta que requieran. Esperamos tener la oportunidad de ser sus aliados tecnológicos en este camino.

| Nicoll Valeria Sabogal Líder del Proyecto — MAREVA | Equipo de Desarrollo Sofía Munevar · Laura Rubiano César Uzcátegui · Andrés Aroca |
| --- | --- |