🗓️ Información General

- Fecha y Hora: [26/06/2026] — [12:38]

- Sprint / Quincena: Sprint [N°3] — Semana [10] del Trimestre

- Facilitador (Scrum Master/Líder): [Nicoll Sabogal]

- Tomador de Notas: [Cesar Uzcategui]

👥 Asistentes

- [Andres Aroca ] — [Diseñador]

- [Cesar Uzcategui] — [Diseñador UI/UX]

- [Laura Rubiano] — [analista de requerimientos]

- [Sofia Munevar] — [Tester]

🎯 Objetivos de la Sesión

- Verificar que ya esté terminada la documentación, la base de datos y el boceto de la página web.

- Tener la mayoría de los proyectos propuestos finalizados  y listo para una nueva entrega

🔍 Temas Tratados (Estructura Ágil)

1. Revisión de Valor Entregado (¿Qué se logró?)

Breve repaso de los hitos alcanzados en la quincena.

- Hito 1: Configuración del proyecto Flask y estructura base del backend.

- Hito 2: Implementación y configuración de la base de datos PostgreSQL.

- Hito 3: Organización y estructuración del repositorio de código del proyecto.

- Hito 4: Creación de la página de inicio de sesión (Login) — frontend.

- Hito 5: Finalización y entrega del Modelo Entidad-Relación (MER).

- Hito 6: Revisión y envío de requisitos al equipo.

- Hito 7: Subida de actas de reunión y actualización de la documentación técnica del proyecto.

2. Estado de los OKRs del Trimestre

¿Cómo impacta el trabajo de estas dos semanas en la meta global?

- Objetivo 1: Diseño y desarrollo del Modelo MER  ➡️  Progreso actual: 90%

- Objetivo 2: Documentación de requisitos funcionales  ➡️  Progreso actual: 100%

- Objetivo 3: Implementación del backend (Flask + PostgreSQL)  ➡️  Progreso actual: 60%

- Objetivo 4: Desarrollo del módulo de autenticación de usuarios  ➡️  Progreso actual: 40%

3. Bloqueos y Cuellos de Botella (Impedimentos)

Problemas que frenaron el avance y requieren resolución.

Cambios en la mayoría de las documentación y diagramas como el MER el diagrama de actividades diagrama de componentes y diseño web ya que cada vez avanzamos más y por ende esto nos retraso un poco

🤝 Acuerdos Concretos y Plan de Acción

⚠️ Regla Ágil: Todo acuerdo debe tener un solo dueño y una fecha límite realista dentro de las próximas dos semanas.

| ID | Acción Concreta (¿Qué?) | Responsable (¿Quién?) | Fecha Límite (¿Cuándo?) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Desarrollar el modulo base de autenticación en el backend (Flask) | Cesar Uzcategui | [03/07/2026] | ⏳ En progreso |
| 02 | Maquetear y creare la interfaz de la pagina de registro de usuarios | Sofia Munevar | [03//07/2026] | ⏳ En progreso |
| 03 | Integrar los módulos de frontend con el backend desarrollado | Cesar Uzcategui | [07/07/2026] | ⏳ Pendiente |
| 04 | Realizar pruebas de control de calidad sobre los avances de integracion | Andres Aroca | 09/07/2026 | ⏳ Pendiente |
| 05 | Actualizar el Backlog y la documentación técnica del proyecto | Nicoll Sabogal | 10/07/2026 | ⏳ Pendiente |
| 06 | Revisar y ajustar los requisitos funcionales según avances del sprint. | Laura Rubiano | 07/07/2026 | ⏳ Pendiente |

⏱️ Próxima Reunión

- Fecha: [10/07/2026] (Exactamente en dos semanas)

- Enfoque: Cierre de Sprint [N°3] y Planificación del Sprint [N°4].